# TAREFA 1.2: Form + Formspree + Zapier Integration

Data: 20 de maio de 2026

Status: ⏳ EM PROGRESSO — Configuração e validação

Estimativa: 4-6 horas

## 1. Estado Atual do Formulário

✅ Formulário implementado em index.html (linhas 1817-1855)

✅ Formspree endpoint configurado: mwvybkjq

✅ Honeypot anti-spam ativo: _gotcha field

✅ Campos capturados: nome, cargo, empresa, setor, email, tema, contexto

✅ Mobile-friendly (validado em Tarefa 1.1)

✅ WCAG acessibilidade (min-height 44px, labels, focus states)

## 2. Configuração Formspree — Verificação

Endpoint: https://formspree.io/f/mwvybkjq

Status esperado: Ativo e recebendo submissões

Próximos passos Formspree:

1. Acessar https://formspree.io/ → Login com conta TW Consulting

2. Verificar form "Site TW Contato" → Status "Active"

3. Configurar email de recebimento: contato@trwcon.com

4. Ativar webhook para Zapier: Settings → Integrations → Add Zapier

## 3. Arquitetura Zapier — Fluxo de Automação

Zap 1: Lead Capture + Email Notification

Trigger: Formspree → Nova submissão de formulário

Ações:

a) Gmail → Enviar notificação interna (contato@trwcon.com)

Subject: "🔔 Novo lead — [nome] ([setor])"

Body: Email, empresa, tema, contexto (formatado)

b) Sheets → Log em Google Sheets (CRM temporário)

Colunas: timestamp, nome, email, cargo, empresa, setor, tema, status

Zap 2: Welcome Email Sequence (Prospect)

Trigger: Lead criado em Google Sheets

Delay: 2 minutos (evita envio simultâneo)

Ação: Gmail → Enviar email de confirmação (template pt-BR)

To: [email prospect]

Subject: "Recebemos sua mensagem — TW Consulting"

Body: Confirmar recebimento, prazo resposta (48h), link para LinkedIn

Zap 3: Lead Routing (Opcional — Phase 2)

Trigger: Google Sheets → Lead atribuído a sócio

Ação: Slack → Notificar sócio responsável (if integrated)

## 4. Checklist de Implementação

☐ 4.1: Criar conta Zapier (Free plan: até 100 tasks/mês)

☐ 4.2: Conectar Formspree → Zapier (autorizar webhook)

☐ 4.3: Criar Google Sheets para CRM log (compartilhado com sócios)

☐ 4.4: Configurar Zap 1 (Capture + Email notification)

☐ 4.5: Escrever email template de confirmação (pt-BR, branded)

☐ 4.6: Configurar Zap 2 (Welcome email)

☐ 4.7: Testar form submission end-to-end

☐ 4.8: Validar email delivery + Sheets log

☐ 4.9: Documentar credenciais + acesso (keepass/1password)

## 5. Instruções Detalhadas

Passo 1: Setup Zapier

a) Ir para https://zapier.com/sign-up

b) Criar conta com email @trwcon.com

c) Verificar email

d) Dashboard → "Create Zap"

Passo 2: Conectar Formspree

a) No Zapier, selecionar "Trigger" = Formspree

b) Evento: "New Submission"

c) Conectar conta Formspree (login ou via webhook)

d) Selecionar form: "Site TW Contato"

e) Test trigger: enviar teste de form no site

Passo 3: Ação 1 — Email Notificação Interna (Gmail)

a) Adicionar action: Gmail → Send Email

b) To: contato@trwcon.com

c) Subject: "🔔 Novo lead — {{nome}} ({{setor}})"

d) Body template:

Novo contato via site TW

Nome: {{nome}}

Cargo: {{cargo}}

Empresa: {{empresa}}

Setor: {{setor}}

Email: {{email}}

Tema: {{tema}}

Contexto: {{contexto}}

Passo 4: Ação 2 — Log em Google Sheets

a) Criar nova sheet: "TW_Leads_2026"

b) Headers: timestamp | nome | email | cargo | empresa | setor | tema | contexto | status | notes

c) No Zapier, adicionar action: Google Sheets → Create Spreadsheet Row

d) Mapear campos Formspree → Sheets

## 6. Plano de Testes

Teste 1: Submissão básica (desktop)

→ Preencher form com dados válidos → Verificar email notificação

Teste 2: Submissão mobile

→ Submeter via mobile → Verificar forma de recebimento

Teste 3: Anti-spam (honeypot)

→ Preencher campo oculto _gotcha → Verificar rejeição

Teste 4: Sheets log

→ Verificar se submissão criou linha em Google Sheets

Teste 5: Welcome email

→ Verificar se prospect recebeu email de confirmação

## 7. Métricas Esperadas (Fase 1)

Meta até 2026-05-27: 1+ submissão/dia

Esperado no launch: 0-2 submissões (validação)

Validar: Email delivery rate, honeypot catch rate, SLA 48h resposta

---

Próxima tarefa: 1.3 - CTA Qualification (1h)