# TAREFA 1.2: Status & Próximos Passos

Fase 1 — Form + Formspree + Zapier Integration

Data: 20 de maio de 2026 | Estimativa: 4-6 horas

## Status Atual

✅ Documentação completa gerada (2 arquivos Word)

✅ Estado do formulário validado (lines 1817-1855 index.html)

✅ Formspree endpoint funcional (mwvybkjq)

✅ Zapier workflows desenhados (Zap 1 + Zap 2)

⏳ Aguardando: Setup Zapier + Email templates + Testes

## Documentação Gerada (Pastas _Planos)

1. PROGRESSO_Tarefa_1.2_Form_Zapier_2026-05-20.docx

→ Status atual do formulário

→ Arquitetura Zapier com Zap 1 + Zap 2

→ Checklist de implementação 9 itens

→ Plano de testes 5 cenários

→ Métricas esperadas (Fase 1)

2. GUIA_Tarefa_1.2_Templates_Config_2026-05-20.docx

→ Template 1: Email notificação interna (admin)

→ Template 2: Welcome email (prospect)

→ Zapier configuration map com tabelas

→ Implementation checklist por semana

→ Troubleshooting 4 cenários comuns

## Estado Atual do Formulário

Localização: /Public/index.html (lines 1817-1855)

Campos capturados:

• Nome (required)

• Cargo

• Empresa

• Setor (dropdown: Varejo, Moda, Consumo, Distribuição, Family business, Private equity, Outro)

• Email (required, type=email)

• Tema (dropdown: Estratégia, M&A, Supply, IA aplicada, Outro)

• Contexto (textarea)

Segurança + UX:

• Honeypot anti-spam (_gotcha field, hidden)

• WCAG accessibility: min-height 44px, labels, focus states

• Mobile-friendly (responsive <600px, <768px)

• Privacy policy link + LGPD disclaimer

## Próximos Passos (Implementação Miguel)

Semana 1 (Hoje — May 27)

AÇÃO: Miguel executar checklist em GUIA_Tarefa_1.2_Templates_Config_2026-05-20.docx

1️⃣ Setup Zapier (10 min)

Ir para https://zapier.com/sign-up

Criar conta com email @trwcon.com

Verificar email + dashboard acesso

2️⃣ Conectar Formspree (5 min)

Login Formspree → verificar form "Site TW Contato"

Settings → Integrations → Add Zapier

Autorizar webhook

3️⃣ Criar Google Sheet (5 min)

Nova sheet: "TW_Leads_2026"

Headers: timestamp | nome | email | cargo | empresa | setor | tema | contexto | status | notes

4️⃣ Construir Zap 1 (30 min)

Trigger: Formspree → New Submission

Action 1: Gmail → Email notificação (contato@trwcon.com)

Action 2: Google Sheets → Append row

Test: Enviar form test → Verificar email + sheet

5️⃣ Construir Zap 2 (30 min)

Trigger: Google Sheets → New Row

Delay: 2 minutos

Action: Gmail → Welcome email (prospect)

Test: Criar row manual → Verificar email recebido

6️⃣ Testes End-to-End (30 min)

5 cenários em PROGRESSO_Tarefa_1.2...

• Submissão desktop

• Submissão mobile

• Honeypot block

• Sheets log

• Welcome email delivery

## Timeline Estimado

Zapier Setup: 15 min

Zap 1 Construction: 30 min

Zap 2 Construction: 30 min

Testing: 30 min

Documentation + Handoff: 30 min

────────────────

Total: 2.5 horas (within 4-6h estimate)

## Critério de Sucesso (Fase 1)

| Critério | Target |
| --- | --- |
| Form submissions captured | 1+ per day by May 27 |
| Email delivery rate | ≥95% (check spam folder) |
| Honeypot effectiveness | Block 100% bot attempts |
| SLA compliance | Sócio responds within 48h |
| Sheets log accuracy | 100% fields logged correctly |

## Notas de Handoff

✅ Formspree endpoint já está em produção (mwvybkjq)

✅ Nenhuma mudança necessária no HTML

✅ Zapier free plan: até 100 tasks/mês (suficiente para Fase 1)

⚠️  Próximo upgrade: Se >100 leads/mês, considerar plano Pro ($29-99)

⚠️  Cuidado: Verificar limite de caracteres em Gmail subject (60 chars recomendado)

📝 Documentar credenciais em 1Password / KeePass (não em código)

## Próxima Tarefa

Tarefa 1.3: CTA Qualification (1 hora)

Otimizar botões de CTA, positioning, e copy

Melhorar clarity da conversão journey

Validar com Lighthouse test

---

Aguardando: Aprovação Miguel → Implementação → Validation → Deploy (May 27)